INFORME EVALUACION PROCESO No: SA13 - 107

OBJETO CONTRACTUAL:

El objeto del contrato a ejecutar corresponde a: “REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y ADECUACIÓN EDIFICIO “A” PISOS 3 AL 12 Y EDIFICIO “B” HASTA PISO 3 DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO ERASMO MEOZ DE LA CIUDAD DE CÚCUTA”, mediante el sistema de PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.

Teniendo en cuenta el cronograma del proceso de la referencia y con fundamento en los artículos 22, Literal c, y 30 de la Resolución No. 001236 de Septiembre 13 de 2103 -Manual de Contratación, se procede a evaluar las propuestas recepcionadas oportunamente, tal como consta en la respectiva acta de cierre.

REQUISITOS HABILITANTES

No: PROPONENTE EXPERIENCIA CAPACIDAD JURIDICA CAPACID. FINANC. CAPACIDAD ORGANIZ. GENERAL ESPECIFICA 1 UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CUCUTA CUMPLE * CUMPLE* NO CUMPLE CUMPLE CUMPLE OBSERVACIONES: UNICO PROPONENTE NUM. 11.2.8 DEL PLIEGO – TARJETA PROFESIONAL, CERTIFICACION DE VIGENCIA DE INSCRIPCION Y ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL. ANTECEDENTES DEL REVISOR FISCAL *VALIDEZ COPIA SIMPLE DE CERTIFICACIONES - (Consejo de Estado, Sentencia 05001233100019960065901 (25022), ago. 28/13, C. P. Enrique Gil)

EVALUACION

Se evalúan las propuestas conforme los criterios de selección contemplados en los pliegos de condiciones: No: CRITERIOS PUNTAJE 1 PROPUESTA ECONOMICAL De 0 a 750 Puntos. 2 CALIDAD (CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) De 0 a 100 Puntos 3 CALIDAD PROGRAMACION DE OBRA De 0 a 100 Puntos. 4 APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL De 0 a 50 Puntos. TOTAL 1000 PUNTOS NOTA: PLIEGOS MODIFICADOS ADENDA No: 001. FACTOR ECONÓMICO - CALIFICACIÓN ECONÓMICA CALIFICACION CALIFICACION ECONOMICA CALIFICACION Oferta Económica 750 Puntos TOTAL 750 Puntos Se verificarán que el Formato Oferta Económica este debida y completamente diligenciado y que cumpla los siguientes requisitos: Que se hayan consignado y ofrecido todos y cada uno de los ítems y el valor unitario de cada uno de ellos. Que el valor total corregido de la oferta económica sea igual o inferior al presupuesto oficial del proceso. Que todos los precios unitarios propuestos sean menores o iguales al 100% de los respectivos precios unitarios del presupuesto oficial y mayores o iguales al 90% de los mismos. Que el valor unitario ofertado de algunos o algunos de los ítems no supere el valor unitario establecido para cada ítem del Presupuesto Oficial. Que el valor de los precios unitarios ofertados no sea cero (0). Que la oferta económica se presente suscrita. Que no se hayan modificado descripción del ítem, unidad de medida y cantidad. Que la propuesta económica no presente tachadura o enmendadura. Toda tachadura y/o enmendadura en la oferta debe estar convalidada con la firma del oferente al pie de la misma y nota al margen del documento donde manifieste clara y expresamente la corrección realizada, para ser tenido en cuenta el documento por el HOSPITAL, de acuerdo con lo establecido en el Articulo 261 C.P.C. La inobservancia de cualquiera de los requisitos anteriores será causal de RECHAZO. La propuesta económica será evaluada con los criterios descritos a continuación y tendrá un puntaje total máximo de 750 puntos sobre la calificación total de la propuesta. La evaluación económica de las propuestas hábiles, se efectuará siguiendo el procedimiento que se detalla a continuación: Las propuestas se verificarán mediante la revisión aritmética de cada una de ellas. Solo se aceptarán las correcciones aritméticas originadas por las operaciones aritméticas del Formulario de Presupuesto y el ajuste al peso de los valores por exceso o por defecto de los precios unitarios contenidos en la propuesta económica, de las operaciones aritméticas a que haya lugar, así cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a cinco lo aproximará por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimas sea inferior a cinco lo aproximará por defecto al número entero del peso. En el evento que el valor corregido supere el supere el valor del Presupuesto Oficial estimado, o esté por debajo del 97% del mismo, la propuesta será rechazada. Igualmente se eliminarán las propuestas que después de hacer la Revisión Aritmética, presenten una diferencia mayor al 0.5%. Si la propuesta presenta errores de transcripción en el contenido de los ítems, cantidades yo unidades de medida, prevalecerán las contenidas en el pliego de condiciones y sus adendas, conservando el precio unitario cotizado en la propuesta. Si hay solamente una propuesta habilitada, a esta se le asignarán los 750 puntos del factor económico. Si hay varias propuestas habilitadas, el factor económico se calculará mediante el orden resultante de la aplicación de la siguiente fórmula: ____ N PTO= (((Pptoi) + (N x PptoO ) ) / (N x 2) i=1 En donde: ____ PTO = Media Aritmética Pptoi = Presupuesto de cada uno de los proponentes clasificados PptoO = Presupueto Oficial N = Número de presupuestos clasificados. La oferta más cercana por arriba o por debajo de la Media Aritmética establecida por la fórmula anterior, obtendrá el puntaje máximo de 750 puntos y a las demás se les asignará de acuerdo a la siguiente relación para el Factor Precio: Segundo Más Cercano a la Media Aritmética : 730 puntos Tercero Más Cercano a la Media Aritmética : 710 puntos Cuarto Más Cercano a la Media Aritmética : 690 puntos Quinto Más Cercano a la Media Aritmética : 670 puntos Sexto Más Cercano a la Media Aritmética : 650 puntos Septimo Más Cercano a la Media Aritmética : 630 puntos Octavo Más Cercano a la Media Aritmética : 610 puntos 1. CALIDAD – CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS (100/1000 PUNTOS) Se evaluará este factor por el cumplimiento de contratos anteriores. El máximo puntaje será otorgado a los proponentes que no presenten ni multas ni sanciones durante los últimos dos (2) años, anteriores al cierre de este proceso. Si el proponente o cualquiera de los integrantes del Consorcio y/o Unión Temporal registra multas o sanciones o declaratorias de incumplimiento debidamente ejecutoriadas, que le hubiesen sido impuestas dentro de los últimos dos años anteriores a la fecha del cierre de este proceso, se disminuirá el puntaje obtenido así: Por una (1) multa, sanción o declaratoria, se restarán veinte (20) puntos. Por dos (2) multas sanciones o declaratorias, se restarán sesenta (60) puntos. Por tres (3) o más multas, sanciones o declaratorias, se restarán cien (100) puntos. El proponente o en caso de Consorcios y/o Uniones Temporales, cada uno de los consorciados, deberán presentar un Reporte de Multas y Sanciones de Contratos de los últimos dos años anteriores a la fecha de cierre de este proceso. 2. PROGRAMACION DE OBRA Y FLUJO DE INVERSIONES (100/1000 PUNTOS) Teniendo en cuenta, la complejidad de la obra a ejecutar, la importancia de la estrecha coordinación con la administración del Hospital y la necesidad de tener un activo sistema de Administración de la Obra que brinde funcionalidad, control, flexibilidad, integración y productividad, se requiere que con la propuesta el proponente presente una Programación de Ejecución de obra en un Programa Específico para este fin. El programa presentado deberá incluir ruta crítica, interrelación de actividades, holguras, fechas tempranas y tardías, duración de actividades. El Proponente deberá tener en cuenta un planteamiento claro, organizado y viable para el manejo de las obras en cada uno de los diferentes pisos. La programación de obra se hará para el término de un año, en días calendario, con presentación por meses y por semanas. El proponente deberá entregar el programa en uno o varios diagramas de Gantt que incluya(n) todos los ítems y actividades de las obras y podrá ser consolidado en un diagrama General de Gantt, con Flujo de inversiones mensuales aproximadas. (Deberá prorratear las obras a los diferentes niveles de la edificación. La programación de obra es de obligatorio cumplimiento y no se podrá modificar unilateralmente por parte de EL CONTRATISTA. Si se requiere modificación de la programación, el contratista deberá solicitarla de manera escrita, presentando la debida justificación a la Interventoría, para su verificación y aprobación por el HOSPITAL. En caso que el contratista no cumpla con la programación, la interventoría o el HOSPITAL, podrá exigir por escrito en el número de turnos en la jornada de trabajo o en el equipo y en general, en cualquier documento y adelantar las acciones necesarias para el cumplimiento del programa de trabajo, sin que para la realización de tales acciones se genere costo adicional para el HOSPITAL. En todo caso la programación de obra se ajustará a las necesidades exigidas por el HOSPITAL. Se deberá aportar la programación en medio magnético. Este documento podrá ser revisado y coordinado con el contratante para la iniciación del contrato. La no presentación por escrito generará causal de rechazo de la propuesta. La inconsistencia de ítems por cruce de actividades que no sea posible de ejecutar de acuerdo a lo planteado por el Programa generará disminución de los puntajes. Se verificará que el programa contenga todas las actividades contempladas en el presupuesto. Toda incorporación en el programa de actividades, duraciones o etapas que no correspondan a su orden, secuencia y/o interdependencia que riñan con la lógica de la actividad de la construcción, será tomada como inconsistencia del programa. El Flujo de Fondos deberá corresponder a un análisis adecuado y razonable, teniendo en cuenta la logística que se plantee para el proceso constructivo. En caso de que no sea razonable, adecuado o lógico, se tomarán como inconsistencias cada uno de estos aspectos. La entidad evaluará la Programación de Obra y el Flujo de Fondos presentados en la propuesta y Asignará los puntos de acuerdo a la siguiente forma: Programación de Obras Número de Inconsistencias Encontradas Puntaje Ninguna inconsistencia 50 Puntos 1 ó 2 inconsistencias 30 Puntos 3 a 5 inconsistencias 20 Puntos Más de 5 inconsistencias 0 Puntos 3. APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL (50/1000 PUNTOS) De conformidad con lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 816 de 2003 en concordancia con lo establecido en el Artículo 10 del Decreto 2680 de 2009, la entidad asignará un puntaje máximo de 100 puntos, a los proponentes que ofrezcan servicios profesionales, técnicos u operativos de origen colombiano, no necesariamente con vinculación contractual directa con el proponente. ORIGEN DE LOS BIENES Y SERVICIOS PUNTAJE Empresa Colombiana que incorpore 100% de recurso humano de origen nacional 100 Empresa extranjera que incorpore 100% de servicios recurso humano de origen nacional 60 Empresas Colombianas o extranjeras que incorpore 50% de recurso humano de origen nacional y 50% de recurso humano extranjero 30 Empresas Colombianas o extranjeras que incorpore 0% de recurso Humano Nacional 0

ORDEN DE ELEGIBILIDAD

ORDEN DE ELEGIBILIDAD PROPONENTE PROPUESTA ECONOMICAL CALIDAD (CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS) CALIDAD PROGRAMACION DE OBRA APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL PUNTAJE TOTAL Primer Lugar UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CUCUTA 750 100 100 50 1000 Segundo Lugar Tercer Lugar Con base en lo anterior, el comité de contratación recomienda conceder plazo para subsanar los requisitos habilitantes enunciados en las observaciones de la capacidad jurídica, en cuyo caso se adjudicaría el contrato a: UNION TEMPORAL ESTRUCTURAL CUCUTA . En su defecto, declarar desierto el proceso por incumplimiento de los requisitos exigidos. ORIGINAL FIRMADO CIRO ALFONSO DURAN JAIMES JUAN ALBERTO BITAR MEJIA Subgerente Administrativo Subgerente de Salud LIBARDO DUARTE TOSCANO Líder Financiero (ausente por vacaciones) Invitados: JUDITH MAGALY CARVAJAL C. FRANCISCO ALFREDO TARAZONA Coordinador GABYS o delegado Asesor de Planeación OSCAR OROZCO OLGA LUCIA BEDOYA Ing. Planeación Arq. Planeación